HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

ORDENANZA Nº 2401

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO, SANCIONA CON FUERZA DE :

ORDENANZA

Art. 1º)  La Municipalidad  de San Francisco  podrá disponer la ejecución  de obras , instalaciones  y trabajos  necesarios  para la provisión de agua corriente, conforme   las disposiciones   que se establecen  en esta Ordenanza .-

Art. 2º)  Las obras  y trabajos  necesario para cumplimentar  el artículo  anterior  podrán comprender :

- Instalaciones  de cañerías  distribuidoras  y alimentadoras como ampliación  de redes existentes ( en diámetro según  proyecto ) .-

- Toda otra obra complementaria , necesaria  al fin propuesto .-

CAPITULO  II

PROYECTO DE OBRAS

Art. 3º)  El  Departamento Ejecutivo , podrá hacer los proyectos  y estudios  técnicos  de las obras , por medio de las  Oficinas Técnicas  Municipales  y/o profesionales  contratados  al efecto , según las normas que rigen  en la materia .-

Art. 4º)  Los proyectos  de las obras ,  serán integrados  por los siguientes  documentos , como mínimo :

- Tipo de obra  y memoria descriptiva .-

- Planos generales  y de detalle.

- Pliego de condiciones  generales y/o particulares  .

- Pliego de especificaciones técnicas generales y particulares .

- Cómputo métrico y presupuesto .

- Tabla de cantidades y de precios para la determinación  de las variaciones de costo .

Art. 5º)  Previo a encomendar  la confección  del proyecto definitivo , deberá procederse  a :

1º) Realizar  un catastro  económico-inmobiliario. Que para cada  parcela relacione el costo de la mejora  con el valor real de la propiedad y determine  si existe  exceso confiscatorio  y su incidencia   en el valor total de la obra .

2º) Efectuar una encuesta  socio-económica , tendiente a detectar  las posibilidades  de pago del sector  afectado .

3º) Abrir un registro de oposición .-

La evaluación  de todos los datos  aportados determinará la factibilidad  de ejecución de la obra .-

Art. 6º)  Las obras  se ejecutarán  por las modalidades que  se indican  a continuación .

- Por administración  municipal

- Mediante  contratación  con terceros , contratistas o concesionarios  de obras públicas .-

Art. 7º) Considérase  obra por administración , aquella que ejecute  la Municipalidad  por intermedio  de sus oficinas técnicas , adquiriendo los materiales  y empleando  el personal , equipos  y herramientas necesarias .-

Art. 8º)  Considérase  obra ejecutada  por contratación , cuando se construye  por encargo  de la Municipalidad  y su importe  es abonado por la misma.-

Art. 9º)  Considérase obra ejecutada  por Concesión , cuando la empresa o el particular , recibe  de la Municipalidad  el encargo de ejecutarla  y de percibir  su importe  directamente  de los particulares .-

CAPITULO IV

SISTEMAS DE CONTRATACION

Art. 10º) La contratación  o concesión  de las obras , se hará  sobre la base de cualquiera de los sistemas siguientes :

- por unidad de medida;

- por ajuste de medida

- por combinación  de los sistemas a) y b)

- por cualquier otro sistema  que apruebe  el Departamento  Ejecutivo con acuerdo del Honorable Concejo Deliberante , siempre  que sea un sistema  conveniente  y de excepción .-

El sistema  de contratación  se indicará  en la cláusula  correspondiente del Pliego Particular de la Obra .-

Art. 11º)  Contrato por unidad de medida .

Para la certificación  en este sistema , los trabajos ejecutados serán medidos de acuerdo a las normas adoptadas por la Municipalidad , con las mismas  unidades que figuran  en el presupuesto oficial y les serán  aplicados  los precios unitarios contractuales .-

Art. 12º)  Contrato por Ajuste  Alzado o Precio Global :

En  este sistema , la contratación  se hará  por un precio global para toda  la  obra o bien un precio global para cada  uno de los ítems o rubros  que componen el Presupuesto Oficial de Licitación , conforme  lo establezcan  los Pliegos  Particulares . Si estos nada dispusieran al respecto , deberá  entenderse  que la contratación  por ajuste  alzado es por precio único global  para toda la obra , o para  cada uno de los  ítems o rubros  que componen  el presupuesto oficial de licitación , conforme  la alternativa  que fijen  los Pliegos  Particulares , constituyendo ello la oferta  por la que se  compromete a  efectuar la obra completa  que se licita.-

Art. 13º)  Contrato por combinación  de los  Sistemas de Unidad de Medida y Ajuste  Alzado .-

Se aplicará  este sistema  a las obras  en las cuales  ciertos ítems convenga  contratarlos  por unidad de medida, ya sea por las características  de los mismos  o por dificultades  en establecer cómputos  métricos exactos  .

En los trabajos correspondientes  a los ítems para los cuales  en el Presupuesto Oficial se establezca  expresamente que su cómputo estará sometido  a medición  en obra , le serán  reconocidos   al contratista  los aumentos  de obra que se produjeran  sobre lo  previsto en el mencionado  presupuesto , así  como también  les serán  descontadas las diferencias  en menos que resulten.

El precio  unitario  fijado en el Presupuesto Oficial para cada  uno de los ítems  sujetos a medición , afectados  en el tanto   por ciento de aumento o disminución  que resultare  de aplicar  el inciso “a” del art.  10., o el precio unitario  que surja  de comparar el precio global  cotizado del item  con el cómputo métrico oficial de licitación  del mismo, según  los establezcan  los Pliegos  Particulares , servirán  para la certificación  de la totalidad  de los trabajos  realmente ejecutados .-

Art. 14º)  Contratos por Sistemas de excepción

En aquellos  casos en que por las características particulares de la obra  sea más conveniente un sistema  de contrato no incluido  entre los mencionados anteriormente , éste será  expresamente  indicado  en el Pliego Particular , con todas las aclaraciones  necesarias .-

Art. 15º)  Procedimiento de contratación :

Todas las contrataciones  que se realizan  con sujeción a la presente Ordenanza , deberán formalizarse mediante el procedimiento  de Licitación Pública. Quedan exceptuadas de este procedimiento  las contrataciones que puedan  efectuarse por otra forma conforme  la Ordenanza  Generadle Presupuesto .-

Art. 16º)  En los Pliegos  de Condiciones  se establecerán  las bases  de las contrataciones de las obras, debiendo  éstas estar en un todo de acuerdo a lo prescripto  en la presente Ordenanza  y siendo de aplicación  supletoria  las disposiciones  de la Ley  de Obras  Públicas  de la Provincia  Nº 6080 y sus Decretos  Reglamentarios  Nº 4757/77 y Nº 4758/77.-

CAPITULO  V

DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS

Art. 17º)  La Municipalidad podrá en cualquier momento exigir  al contratista  que someta  a consideración del Departamento  de Obras Viales  y Saneamiento el plan  de trabajo que haya  proyectado y denuncie  el plantel  y equipo  para llevar  a cabo las obras . Dicho  Departamento podrá exigir  también  la presentación  los documentos y elementos  de juicio  que estime necesarios  para justificar dicho plan ,  para la aprobación  del mismo no liberará  al contratista  de su responsabilidad directa  con respecto  a la terminación  de las obras contratadas .-

Art. 18º)  Dentro  de diez  (10) días  hábiles  posteriores a la notificación  de aprobación  del contrato la Municipalidad  procederá  al replanteo  parcial o total de la obra , salvo lo que  expresamente  en contrario se diga en los pliegos.

Si así no lo hiciera, el contratista  podrá solicitar dicho replanteo  dentro de los  cinco (5) días  hábiles subsiguientes al  vencimiento  de aquél plazo. Si pasado  ese tiempo la Municipalidad no replanteará la obra,  el contratista podrá  solicitar la   rescisión  del contrato .

Es obligatoria la asistencia  del contratista al acto  de replanteo de la obra . A tal efecto se notificará con 72 horas de anticipación  como mínimo, el lugar , fecha  y hora  en que se llevará a cabo . La inasistencia  del contratista  significará la aceptación   completa de todo lo realizado  durante el acto . A la finalización  del mismo se labrará  el acta  de replanteo, que será  suscripta por la Inspección  y el Contratista . En caso de inasistencia se lo notificará  de la misma  en el domicilio especial que halla fijado .-

Art. 19º) Al terminarse  las operaciones de replanteo , ya sean parciales  o totales, se labrará  el acta del mismo, en la que  se hará constar :

- Lugar y fecha del acta

- Denominación  y ubicación  de las obras a ejecutarse .

- Nombre  de los actuantes .

- Todo otro antecedente que la inspección  crea oportuno incluir .

- Observaciones que el contratista estime necesario formular sobre las operaciones de replanteo, sin cuyo requisito no se tendrá en cuenta ninguna reclamación ulterior que se plantee sobre le mismo .

- Firmas del Inspector ,d el contratista y de su Director Técnico.

En el libro de órdenes  de servicio se dejará constancia de la fecha  del replanteo de las obras .-

Todos  los gastos que origine  el replanteo, tanto de personal como de materiales, etc. será por exclusiva  cuenta del contratista.

Art. 20º)  INICIACION DE LOS TRABAJOS , dentro de los 5 (cinco) días hábiles  posteriores a la fecha del acta  de Replanteo, el contratista  deberá iniciar los trabajos . Si así  no lo hiciere, se hará  pasible de las multas que prescriben  los Pliegos de la Obra . Si el  contratista no iniciara  los trabajos  dentro de los 10 (diez)  días hábiles  posteriores a la fecha del acta  de replanteo, la Municipalidad queda facultada para aplicar  las multas  que le correspondieran o solicitar la rescisión  del contrato.-

Art. 21º)  RESPONSABILIDAD  DEL CONTRATISTA:  El contratista  es el único y exclusivo  responsable  de los daños materiales  y morales ocasionados  por el Estado, a los  operarios  y obreros o a terceros , salvo las situaciones  creadas  por actos de administración  pública no previstas en los Pliegos  y los acontecimientos  extraordinarios  de origen natural  y características  tales que no  hubieren  podido preverse y que previstos  no hubieran  podido evitarse . En estos casos  el contratista  está obligado   a denunciar el hecho y probar las diligencias  empleadas para evitar  el perjuicio , dentro de los cinco (5) días hábiles  de producido , pasado el cual no tendrá derecho  a reclamación alguna.-

Art. 22º)  INFRACCIONES A DISPOSICIONES VIGENTES : El contratista  y su personal deberá cumplir  estrictamente  las disposiciones , ordenanzas y reglamentos policiales o municipales  vigentes  en el lugar  de ejecución de las obras . Serán  por cuenta del contratista  e intereses si cometiere cualquier infracción  a dichas disposiciones .-

Art. 23º)  PLAZO PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS : El contratista realizará  y terminará  totalmente los trabajos , materia del contrato, dentro del plazo o plazos estipulados  en el Pliego correspondiente .-

El plazo  de ejecución  se entiende contado a partir  de la fecha  del replanteo inicial.-

Art. 24º)  AMPLIACION DEL PLAZO PARA LA EJECUCION  DE LA OBRA :  Cuando el contratista  se exceda  en el plazo fijado para la ejecución  de los trabajos  podrá solicitar  una ampliación  del mismo, la que será otorgada  siempre que demuestre que la demora se ha producido  por causas  que no le son  imputables .-

A los efectos del otorgamiento de dicha prórroga  se tomarán en consideración , especialmente , las siguientes causas:

a) Cuando se ha podido trabajar por lluvias, viento u otras condiciones  climáticas adversas.

b) Cuando por disposición  escrita  de la Inspección se halla  prohibido  el trabajo por causas  imputables al contratista.

c) Cuando causas fortuitas evidentes, como ser incendios, huelgas, epidemias  etc. interrumpa o disminuya el ritmo de la obra ;

d) Cuando  se encomienden trabajos  adicionales  imprevistos  que demanden un mayor tiempo para la ejecución  de las obras;

e) Demora  comprobada  en la entrega de instrucciones  sobre le proyecto;

f) Demora  en el pago  de los certificados comunes de obra durante  un lapso mayor  de ciento veinte  día (120).

Si el contratista se viera  obligado a interrumpir en parte  o totalmente  los trabajos  por causas, fortuitas o de fuerza mayor  que considere  no le sean  imputables , deberá denunciarlas, dentro de un plazo  de 5 ( cinco)  días  hábiles  y por escrito al detallando  claramente las causas que le impiden  el progreso de los trabajos .-

En todos  los casos,  sin excepción , las causas  determinantes  de la prórroga del plazo, deben ser justificadas  por la Inspección  ad referéndum de la Autoridad Competente .-

Art. 25º)  PRESENCIA DEL CONTRATISTA EN LAS OBRAS : El contratista  o su representante autorizado tiene  la obligación  de permanecer  en las obras  durante todas las horas de trabajo para recibir, atender  y hacer ejecutar  instrucciones, observaciones  u órdenes que imparta  la Inspección .-

Art. 26º)  El contratista  asegurará  contra los riesgos  de accidentes de trabajo de acuerdo con la ley nacional  Nº 9688 y Decretos  Reglamentarios  o disposiciones  que lo sustituyan , a todo el personal obrero, técnico y administrativo que trabaje en las obras . A tal efecto deberá proceder  a la contratación  del seguro con las entidades autorizadas para ello,  debiendo los Pliegos Particulares de Condiciones  establecer el alcance del riesgo  a cubrir .

El contratista  acreditará  tal extremo, al labrarse  el acta  de replanteo, mediante  la presentación  de la documentación  pertinente , manteniendo  su vigencia  durante la ejecución de la obra .-

Art. 27º)  El contratista  abonará al personal  que emplee en las obras , jornales  no inferiores  a los oficializados por la autoridad  competente . Asimismo tendrá a su cargo  exclusivo  las erogaciones  correspondientes  a los beneficios  sociales  relativos al personal.-

Art. 28º)  DIRECCION TECNICA : El contratista  será responsable  de la conducción técnica  de las obras y a tal efecto,  salvo disposición  expresa en contrario  de los pliegos , deberá contar en la misma con la presencia de un representante  técnico.-

Art. 29º)  DE LA INSPECCION : La Municipalidad  inspeccionará  todos los trabajos  cualquiera se al forma  de contratación dispuesta , ejerciendo  la vigilancia  y contralor  de los mismos, por intermedio  del personal permanente  o eventual que se designe  al efecto y que ,  dentro de la jerarquía   que se establezca , constituirá  la Inspección  de las obras . Los gastos  que origine la Inspección  serán sufragados  con un fondo  especial que se formará  mediante  retenciones porcentuales que se practicarán en cada certificado de obra  o de mayores costos, según  se indique  en el Pliego Particular de Condiciones  y que no podrá ser superior  al 5%  de los mismos.-

Art. 30º)  El contratista  deberá proveer  a la inspección , por lo menos de dos registros de tres hojas movibles y una fija, que se destinarán  uno al asiento de las Ordenes  de Servicios  que imparta la inspección  y otro a las notas  de Pedido que formule el contratista  durante la construcción  de las obras . Estos registros serán foliados, sellados y rubricados  por la Municipalidad  y firmados  por el representante  técnico del contratista  y se encontrarán  permanentemente  en obra .-

Art. 31º)  DIVERGENCIAS DURANTE LA EJECUCION  DE LOS TRABAJOS :  En caso  de divergencias  en la Inspección  y el Contratista, para que las mismas tengan válidamente  su carácter, deberá iniciarse con protesta  de la Orden  de Servicio.

Para obtener  la revocación  de la Orden , en tal circunstancia , el contratista deberá exponer  ante la Municipalidad  (Departamento de Obras Viales  y Saneamiento) , por escrito y dentro del término de  de diez (10)  días hábiles subsiguientes , las razones  en que fundamenta  su disconformidad .

La resolución   que recarga , salvo especificaciones  en contrario , es apelable  ante el titular del D.E. Municipal  dentro de cinco (5) días hábiles subsiguientes   a su notificación .-

Vencidos cualquiera  de los términos  establecidos precedentemente , la Orden  de Servicio  y Resolución  cuestionadas quedarán  firmes  e indiscutibles sin lugar a reclamos  posteriores de ninguna naturaleza.-

Art. 32º)  SUSPENSION O DEMORA  EN LA EJECUCION  DE LOS TRABAJOS :  La Inspección  procederá  en todos los casos  en que los trabajos  se suspendan  o se demoren , a dejar expresa constancia  en el Libro de Obra , especificando  las causas.-

Art. 33º)  MODIFICACIONES DEL PROYECTO : El contratista deberá realizar modificaciones en los trabajos, siempre que fueren  ordenadas  por escrito por funcionarios  autorizados, sin que ello altere las bases  del contrato.

Estas modificaciones  no podrá  exceder  en ningún  caso del 20%  del monto  total  de la obra contratada .-

Las órdenes  verbales  de modificación , no deben ser  obedecidas, ni autorizan  a reclamar el pago de ningún  trabajo adicional.

CAPITULO VII

DE LAS MEDICIONES   Y PAGO DE LAS OBRAS

Art. 34º)  Las cantidades de trabajo  ejecutado  de acuerdo con el contrato se evaluarán  por períodos  mensuales con la asistencia  del contratista  o de su representante  técnico . En el documento de esta mediciones  deberá  contar  su conformidad ; la no conformidad  no impedirá que el certificado  siga el curso correspondiente , teniendo derecho el contratista a interponer  las reclamaciones  que crea convenientes . La conformidad enervará este derecho y no habrá posibilidad de reclamación alguna, con respecto al criterio o forma de  medición.

Art. 35º) La medición  se hará mensualmente  o en las fechas  en que los  trabajos  lo permitan  y siempre  que los pliegos de condiciones  no establezcan  otros plazos.

Art. 36º)  La Municipalidad  convendrá  con el contratista , los días en que se practicarán las mediciones y dentro de los cinco (5) días  hábiles  de efectuadas  se emitirán  los certificados  pertinentes  .

En caso  de divergencia sobre las mediciones  se aplicarán  los resultados  obtenidos  por la inspección , dejando para la liquidación final, el ajuste de las diferencias  sobre las cuales hubiere  desacuerdo.-

Art. 37º)  Los pagos  se efectuarán  previa tramitación  de los certificados  mensuales, en las condiciones  que se establezcan  en los pliegos  respectivos .-

Art. 38º)  FONDO DE REPARO  : Del importe  liquidado en cada certificado de Obra Pública  se deducirá  del 5 al 10% de su importe , según  se estipule  en el Pliego Particular de Condiciones  de cada obra , que se destinará  a la formación  del Fondo de Reparo .

Dicho Fondo responderá  a los vicios  de construcción y desperfectos  que  se notaren  en las obras durante  el plazo de garantía y por la obligación de conservarla que exijan los pliegos .-

Art. 39º)  SUSTITUCION  DE GARANTIAS : Todas las garantías  constituidas por el contratista , así  como las sumas  retenidas en concepto de Fondo de Reparo, podrán  ser sustituidas a su pedido y previa  aprobación  de la Municipalidad  (Sec. Técnica), por cualquiera de los siguientes  medios :

- dinero en efectivo ,

- depósito  en Banco  de la Provincia  de Córdoba;

- títulos  o bonos  de la Provincia  o Nación  al valor  de su cotización en plaza ;

- Fianza  bancaria  o de entidad  autorizada por el Banco Central de la República  Argentina.

- Seguro de caución  otorgado por Compañía  autorizada por el organismo nacional  competente .

- Certificación  de crédito líquido y exigible  que tuviera  el proponente  contra la Municipalidad.-

Art. 40º)  INTERESES:  Las garantías  constituidas  ya sean  ellas para la propuesta  o para el contrato, o las sumas  retenidas en concepto  de Fondo de Reparo, no devengarán intereses por ningún concepto .

Si estas garantías  se constituyeran  por títulos , los intereses  que estos devenguen  serán de exclusiva propiedad  del contratista.-

CAPITULO VIII

DE LA RECEPCION  DE LAS OBRAS

Art. 41º)   TERMINACION  DE LAS OBRAS :  El contratista  terminará  totalmente  los trabajos  de acuerdo  al contrato , entendiéndose  que los mismos  se han  concluído cuando las obras estén completamente ejecutadas según los planos  y pliegos correspondientes  y así lo haga  constar  la Inspección  en Libro de Obra .-

Art. 42º)  PRUEBA DE LAS OBRAS : La inspección  efectuará  las pruebas y ensayos  es que se especifiquen  los pliegos  antes de proceder a la recepción  provisoria . Si esto no fuera posible  por causas  imputables  a la administración , la recepción  se hará , no obstante  dentro del plazo establecido , debiendo  realizarse  la totalidad de los ensayos  no se pudieran realizar por causas imputables al contratista , la recepción  provisional  se diferirá  hasta que estos se ejecuten , pudiendo  la Municipalidad  en este caso, proceder  a la habilitación  de las obras .-

Si las obras  no estuvieran  ejecutadas  correcta  y estrictamente  de acuerdo a los planos, especificaciones  y  órdenes dadas por la Inspección , se diferirá  su recepción  provisional  hasta que se corrijan  los defectos de que adolezcan . Si el contratista no procediera  a corregirlos  en el plazo  que al efecto  le fije la inspección , la Municipalidad  podrá hacerlo  por cuenta de aquel,  afectándose  el gasto  a las sumas que estuvieren pendientes  de pago, sin que  esta determinación  le dé derecho  a reclamo alguno.

Art. 43º)  RECEPCION PROVISIONAL : Terminadas  y aprobadas las obras se recibirán  provisionalmente  por la administración , en forma total  o parcial  según lo dispuesto en el contrato .

A solicitud  del contratista  y dentro de los diez (10) días hábiles  subsiguientes , la Inspección  extenderá  el acta  de recepción  provisional  de las obras , que deberá  ser suscripta  por la inspección , conjuntamente  con el contratista. Esta acta  podrá labrarse  en el Libro  de Ordenes  y será ad-referendum  del D. E. .

La fecha  del acta  o la que  expresamente  en ella se  indique , se considerará  como la Recepción  Provisional  de las Obras .

Si dentro de  los plazos  establecidos  en el Contrato la Municipalidad resolviera  habilitar parcialmente las obras  la fecha  de recepción provisional , para cada  parte, será la de su habilitación ; a partir  de ella   comenzará  a contarse  el plazo de garantía , salvo  disposición  en contrario  contenida  en el pliego .-

Art. 44º)  PLAZO GARANTIA :  Luego de realizada  la recepción  provisional, correrá  un plazo  de garantía  de doce (12)  meses a partir de la fecha  que se libere  al uso público, salvo las indicaciones  en contrario que establezca  el Pliego Particular . Durante él, el contratista  será responsable  de la conservación  de las obras y de las reparaciones  requeridas  por defectos  provenientes  de la mala calidad  o ejecución  deficiente de los trabajos .

Se exceptúan  de la presente  obligación , los efectos resultante del uso  de las obras .

Art. 45º)  RECEPCION DEFINITIVA :  Realizada  la recepción  provisional  y definitiva  deberá  entregarse al contratista  una copia  autenticada .

Recibida  definitivamente  la obra,  el contratista  es responsable  de la ruina total o parcial de la misma, en los términos  y plazos fijados por el Código Civil.-

CAPITULO IX

RECONOCIMIENTO  DE LAS VARIACIONES DE COSTO

Art. 46º)  La Municipalidad  y el Contratista , tendrán  la obligación  recíproca  de reconocer total o parcialmente  las variaciones  de costo, en más o menos , de acuerdo  al procedimiento  que clara y expresamente  determine los pliegos , sin perjuicio  de lo establecido  en la presente Ordenanza .-

Art. 47º)  Los mayores costos  que deben abonarse  al Contratista , como así  también los importes  de las obras complementarias, estarán  a cargo de los propietarios  de los inmuebles  afectados por las obras  y su pago  deberá hacerse   efectivo  en la misma  forma  establecida  en el contrato para el monto primitivo de la obra .-

Art. 48º)  En todos los casos  se entregará  al Contratista los Certificados  con los precios  ajustados  al costo real de la obra  a la época de su ejecución , resultante  de sumar o restar al precio unitario contractual la variación  de costo producida .-

Art. 49º)  En las  incidencias  de los mayores  costos  de las obras  complementarias , en el costo real de la instalación , que no  pudieran  ser determinados  sino con posterioridad  a la oportunidad  de la emisión  del certificado de cobro o fuera  el  resultado de algunas circunstancias  extraordinarias  e imprevisibles , la formulación  del primitivo certificado no representará  ningún impedimento  para producir  uno o más  suplementarios, siempre  que el mismo  esté referido  exclusivamente  a la obra  ejecutada  originalmente .-

Art. 50º) A los fines  de establecer  las variaciones  de costo, la fecha  a tener en cuenta  será la de ejecución  de los trabajos , fecha  que irá  indicada  en el acta de replanteo de la cuadra  correspondiente.-

Art. 51º)  Cuando por mora  en la ejecución  de la obra, parte de ésta se llevará  a cabo fuera del plazo contractual, permanecerá constante  para dicha  parte de obra  el mayor costo alcanzado al vencimiento del plazo contractual , incluidos  dentro de dicho  plazo  el tiempo  justificado, si lo hubiera . En caso  de que este  mayor costo, que legalmente  se considerará  constante, llegare a disminuir  durante la ejecución  de la obra  fuera del plazo, se procederá  a liquidar  las variaciones de costo  que realmente se hubieran producido.-

Art. 52º)  La anterior disposición es sin perjuicio  de las sanciones  previstas en el pliego y que pudieran  corresponder al contratista . Aún  en el caso  de que  se llegase a emitir  la aplicación  de sanciones a un contratista  por mora  en el plazo , en ningún caso se le reconocerá  un mayor  costo que aquel que se hubiere alcanzado al vencimiento del plazo  contractual más el plazo justificado, si lo hubiere .-

Art. 53º)  Serán absolutamente  nulos  los convenios sobre reconocimiento de mayores  costos cuando  se realicen sobre la base de otra norma  que no sea la establecida  en la presente Ordenanza  e incluya otros rubros que no sean los expresamente establecidos en los pliegos  de las obras .-

CAPITULO X

DE LOS PRESTATARIOS  DE SERVICIOS PUBLICOS.

Art. 54º)  La Municipalidad  exigirá  que los prestatarios de servicios  públicos , realicen  las modificaciones  necesarias en las zonas  afectadas por trabajos, a efectos de adaptarlas a las nuevas obras .-

Dichos trabajos  deberán ser efectuado dentro del plazo  que la Municipalidad  determine y serán a cargo de los prestatarios exclusivamente . Si los  mismos  no quedarán  terminados  dentro del plazo fijado, la Municipalidad  ordenará  su ejecución  por cuenta del prestatario que no haya cumplimentado el  emplazamiento.-

Art. 55º)  Las nuevas instalaciones de Servicios Públicos  , deberán construirse dentro de lo posible , debajo de las veredas, paseos o jardines  y serán previamente autorizados por el D.E. Municipal o autoridad competente.-

CAPITULO XI

DE LA OBLIGATORIEDAD DEL PAGO

Art. 56º)  El pago del precio total de los trabajos , así como el de los  mayores costos sobrevivientes , será obligatorio para todos los propietarios de los inmuebles que por su frente  o ubicación  estén comprendidos  dentro de la zona  afectada, respondiendo los inmuebles  beneficiados  por el importe de la deuda, sin perjuicio de la responsabilidad  personal de los propietarios .-

Art. 57º) EXENCION : no se  considerarán  como frentes tributarios , las plazas , paseos públicos  y espacios verdes del dominio público nacional, provincial o municipal, como asimismo las propiedades  del dominio privado  municipal.-

Art. 58º)  CONTRIBUCION DE LOS FERROCARRILES  : Las empresas ferroviarias abonarán  la contribución correspondiente  al frente del edificio  de la estación, en la extensión  total de los andenes, talleres  anexos  y dependencias  necesarias e indispensables para llenar sus objetivos  más inmediatos. La medida  de frente de la zona  de vías  no será considerada.-

Art. 59º)  En caso de divergencia , respecto a la extensión  de la excepción  acordada a ferrocarriles, el Contratista  demostrará  el rechazo efectuado por la Empresa  Ferroviaria y la Municipalidad por intermedio del Fondo  Municipal abonará  la proporción  cuestionada, subrogándose  en los derechos  del contratista y ejercitando la correspondiente acción  de repetición  con el ferrocarril .-

No será  procedente el pago de subrogación , si el contratista  hubiera iniciado  acción judicial  contra el Ferrocarril , quedando  en este caso  definitivamente liberada  la Municipalidad , cualquiera sea el fallo de la justicia .-

Art. 60º) SE excluye  de la excepción  dispuesta  para los Ferrocarriles , a los inmuebles de su propiedad  incluidas dentro d el área de contribución.-

Art. 62º)  Todo lote, edificado  o baldío por cuyo frente o frentes pasen cañerías  distribuidoras , que posibiliten  su conexión  directa a la red, contribuirán  al pago de las mismas.-

Art. 63º)  En el caso de lotes  esquineros en que pasen  cañerías  distribuidoras  por ambos frentes , pagarán  por el frente menor en forma directa  y el frente mayor será reducido  en 30 metros . Si en los  lotes de esquina , la cañería  pasa únicamente  por el frente mayor, éste no tendrá ninguna reducción.-

Art. 64º)  Los lotes  esquineros que tengan alguna subdivisión  o unión  posterior , mantendrán  como frente  contributivo el que tenían  originariamente.-

Art. 65º)  Para  los lotes internos, o sea aquellos  que tengan acceso  por un pasillo reglamentario, la contribución  por metro de frente  será dividida  en partes iguales , de acuerdo al número de lotes  y las liquidaciones  correspondientes  serán abonadas individualmente por cada uno de los propietarios .-

Art. 66º) Nos e considerarán  como frentes tributarios  las plazas, paseos públicos  y espacios veredas, del dominio  público nacional, provincial o municipal, como asimismo las propiedades del dominio privado municipal.-

Art. 67º)  Todo lote  edificado  que posea el servicio de agua por conexión  directa  reglamentaria  a redes existentes pertenecientes  a  E.P.O.S. quedará excluido  de la contribución por mejora .-

Art. 68º) A efectos de determinar  las medidas  de frente  de los lotes , se utilizarán  las fichas parcelarias actualizadas  de Catastro Municipal.-

Art. 69º) El coeficiente tributario resultará del cociente  entre la longitud  total de cañerías y los metros  de frente contributivos .

La contribución  por mejoras de cada propiedad, será la que se  obtenga  multiplicando los metros de frente  por el coeficiente tributario y por el precio del metro de cañería  promedio.-

CAPITULO XIII

EXCESOS CONFISCATORIOS

Art. 70º)  La contribución  del propietario no podrá exceder  del 33% del valor real del inmueble , el que será  establecido  por la Municipalidad  en la valuación que se practicará  a ese efecto a solicitud  del propietario. Dicha  solicitud deberá ser presentada  dentro de los quince días subsiguientes a la fecha  de la notificación  de la cuenta definitiva . Este plazo se ampliará  a veinte días si la notificación se efectuare  mediante edictos  o judicialmente .

Si se  determinase exceso confiscatorio, se deberán  ajustar las cuentas, debiendo  el exceso ser soportado  por el Fondo Municipal . Nos e reconocerán  intereses ni desvalorización monetaria por los importes  que pudieran  haber abonado  demás .-

Art. 71º) En caso de disconformidad con la valuación  practicada , el propietario tendrá recurso de revisión  ante el D.E. Municipal, el  que deberá  interponerse dentro de los quince días siguientes  de la fecha en que se le notificó la resolución .-

Art. 72º)  Denegado el recurso y mediante  solicitud del propietario , la que deberá  ser presentada  dentro de los quince  días posteriores  a la fecha  de la notificación  de dicha denegatoria , el caso  será sometido  a dictamen  de una Comisión  integrada  por un perito  designado  por la Municipalidad , uno  por el Centro  de Constructores y Profesionales  de la Ingeniería  y Arquitectura  de esta ciudad, a solicitud  de la Municipalidad  y uno por el propietario , estará  a cargo  exclusivo de éste . El dictamen  de la citada comisión , será elevado  a consideración  del D.E.  con la resolución  que se dicte  quedará  expedita vía judicial.-

Art. 73º)  FONDO MUNICIPAL :  La Municipalidad  constituirá  un Fondo  Municipal  destinado  a afrontar  el pago de la obra  frente  a terrenos  Municipal destinado  a afrontar  el pago de la obra  frente  a terrenos  municipales , del ferrocarril  cuando a la empresa   respectiva no le corresponda abonarlo,  de las Reparticiones Provinciales  o Nacionales   cuando así corresponda , al pago  de obras  complementarias, al pago  de la renovación  de la obra  que no haya  superado la duración  fijada , al pago  del exceso confiscatorio, si lo hubiere .-

Este fondo se integrará  con los siguientes  recursos:

- La suma  que se destine  para tal fin  en cada presupuesto.

- El importe  que resulte  de aplicar  un porcentaje  de descuento  por cada certificado, correspondiente a la obra . Este  porcentaje  será establecido  en el pliego particular  de condiciones  y será depositado  en dinero efectivo , por la empresa  contratista  de la obra , a medida  que se vayan  otorgando  los certificados de obra .-

- Con las donaciones  , legados y aportes  que se hicieran para  la construcción de las obras .

- Con el sobrante  de los fondos  para gastos de proyectos , dirección  técnica e inspección .-

Para el caso de que las obras  se realicen por Administración Municipal , se constituirá  igualmente un Fondo Municipal, con idéntico fin  y que se integrará  con los mismos  recursos que los señalados , exceptuando  el citado  en el inciso b) .-

Art. 74º)    DURACION DE LA OBRA :  Las obras que se realicen  en virtud de la presente Ordenanza , no podrán  ser repetidas mientras  las mismas no lleguen  al límite  de duración  o vida  útil previsto, que se fijará  expresamente y para cada obra  en los pliegos  respectivos .

Si se ejecutaran  obras de mejoramiento  (mayor presión  y caudal ) ,  en barrios  que posean  cañerías  de distribución  por surtidores  públicos , el pago  de las mismas será obligatorio  para los propietarios  beneficiados  , en la proporción  que establezca el pliego de condiciones particulares , aún cuando  no hubiese transcurrido  la vida útil prevista .-

CAPITULO XIV

FORMAS DE COBRO Y SISTEMA DE PAGO

Art. 75º) El cobro de la contribución  por la ejecución  de las obras , podrá  efectuarse de acuerdo a las siguientes  formas :

A)Directamente  por el Contratista  a los Propietarios  afectados :

a) Mediante certificados  de contribución  con liquidación de contado .

b) Mediante  Certificados de Contribución  con liquidación  a plazo , según  el término  que específicamente  se determine para cada obra .

c) Mediante el sistema  del Fondo Común .

B) Directamente  por el Contratista a la Municipalidad.

a) Mediante  Certificados de Obras .-

A)Directamente  por el Contratista  a los Propietarios  afectados .

A y b Mediante  Certificados  de Contribución  con liquidación de contado  o a plazo .-

Art. 76º)  Si se adopta  alguna  de estas dos formas  de pago, el contratista  se presentará  los Certificados  con el importe  que le corresponda  abonar a cada  propietario y con el cálculo  explicativo de su determinación  incluídas  las variaciones  de costos si las hubiera , luego de haber colocado la cañería en …………(conforme se establezca  en los pliegos de cada obra) .-

Art. 77º)  Previas las verificaciones  del caso  hechas  por la Municipalidad  aprobadas  las pruebas  hidráulicas  correspondientes  y respuestas  las veredas  y pavimentos , el Departamento  de Obras Viales  y Saneamiento de la Municipalidad , preparará   el expediente  de las cuadras  presentadas  y entregará   al contratista  una copia  de cada certificado a los efectos  de la notificación  al contribuyente  la que se hará cargo en la siguiente forma :

- Haciendo  entrega  de una copia  de los certificados  previstos en este artículo , a cada  uno de los propietarios en el inmueble  beneficiado por las obras, con constancias de su notificación  y recepción firmada ; de no ser  el indicado  el domicilio del propietario , la notificación  que se practicará  en el que figure  en el padrón  catastral  o en su defecto en el domicilio  tributario.

- Judicialmente  en el caso  de que el propietario  se niegue  a recibir  la liquidación , o no firme  la notificación  o no  se conozca  su nombre  o domicilio . En estos  dos últimos casos  la notificación  hecha según el inciso  a) o de  20 días  a partir  de la fecha  del primer edicto  según inciso b), para hacer  las observaciones  que crean   conveniente  y optar  por una de las formas  de pago  establecidas .

Art. 78º)  Si al vencimiento de dicho  término, el propietario no hubiera  formulado observación  alguna  ni comunicado la forma de pago se darán  por aceptadas  las cuentas  y el máximo  plazo  de pago fijados  en los pliegos  de la obra .-

Art. 79º)  Vencido  el plazo 15 o 20  días según corresponda , sin que  el propietario  formule observaciones  o resueltas las que hubiere  formulado, la Municipalidad  aprobará  y entregará  al contratista  los certificados  que serán  sus únicos títulos  de cobro, fijándose  en treinta  días corridos  a partir  de la fecha  de notificación  o del primer  edicto, el plazo  máximo  pata hacer  efectivo el importe  de contado o el de la primera  cuota  en el caso  que el  propietario  se haya  acogido  a este sistema  de pago .

Art. 80º) Cuando una cuenta  de pago al contado  no fuera abonada  dentro de los treinta días siguientes  a la fecha  de notificación  podrá el contratista  gestionar  el cobro  por vía  ejecutiva , con más los intereses.-

c)Mediante  el Sistema  del Fondo Común .

Art. 81º)  Por el sistema  de aporte  de los contribuyentes  a una cuenta  bancaria  común a nombre  de Municipalidad  y Contratista , los propietarios  afectados que  quedan  obligados  al pago de la mejora  correspondiente  a su  propiedad , al precio  unitario que resulte  de prorratear  al importe  de la obra  entre   los metros  de frente  de las parcelas incluidas .

El pago  de los importes  de las obras , será efectuado por los propietarios  en cuotas mensuales  que podrán  ser reajustadas  por la incidencia  de las variaciones  de costos , en virtud  de lo establecido  en esta Ordenanza  y el Pliego  Particular  de Condiciones .

A tal fin , se abrirá   una cuenta bancaria  y/o caja  de ahorro  a nombre  conjunto de la Municipalidad  de San Francisco y Contratista , donde mensualmente  deberán depositar el importe  de la cuota  los contribuyentes .-

Art. 82º)  Contratada  la obra  por este sistema , la obligatoriedad  del pago comenzará  para todos  los propietarios  afectados , a partir de la fecha  de iniciación  de los trabajos

Art. 83º) Establecida  la cuota mensual  y provisoria  y sujeta  a reajuste , el contratista  efectuará  la notificación  al contribuyente  en la siguiente forma :

- Mediante una liquidación  que contendrá  el detalle  del cálculo  de la cuota mensual  y de la que  se notificará  el propietario  del inmueble afectado a su eventual  ocupante .

- Mediante  una notificación  general,  indicando las cuadras afectadas y la fecha  en que comenzará   a regir  la obligatoriedad  del pago.  La citada  notificación  general se efectuará  utilizando  como medio de difusión  el aviso  periodístico , que deberá   aparecer publicado  por tres días  como mínimo .-

Art. 84º)  Si los propietarios   no hubieran  recibido  la liquidación  a que se refiere  el inciso  a)  del artículo  anterior , será obligatorio  para ellos recurrir  a los escritorios  de la Empresa Contratista  para verificarla . El incumplimiento  de esta gestión   no los exime  de las obligaciones  pendientes  y a tales   efectos  es válida  la publicación  periodística  de carácter general.-

Art. 85º)  El pago de las cuotas  por los frentistas , será  efectuado  mediante boletas  de depósito  del tipo bancario , que confeccionará   por cuadruplicado   el contratista  y los importes   de las mismas   serán depositadas  en la cuenta bancaria  a nombre conjunta   de la Municipalidad y el Contratista  y a la orden  del Fondo Común  de Provisión  de Agua  Corriente  - Obra  ( se indicará  la designación correspondiente ) .-

Las extracciones  de la mencionada   cuenta,  se efectuarán  con la firma del Intendente  Municipal, Secretario d e Economía y Hacienda y Contratista.-

Art. 86º) En el caso de frentistas morosos, las cuotas  atrasadas se actualizarán  de acuerdo a lo que establezca  el Pliego Particular de Condiciones. Luego de la tercera  cuota impaga  el contratista podrá apelar  al cobro por la vía  ejecutiva y se aplicará un  interés  punitorio, según lo estipule  el Pliego Particular de Condiciones .-

Art. 87º) La Municipalidad  únicamente abonará  certificados  por los importes  que ya están acreditados  en la cuenta  conjunta . Los importes necesarios  para el pago  de los intereses  de las certificaciones  , se cubrirán   exclusivamente  con los importes  correspondientes  a los intereses  punitorios , que se apliquen  a los contribuyentes   que abonen  sus cuotas  con demora .

B) Directamente  por el Contratista  a la Municipalidad

- Mediante  Certificados de Obra .

Art. 88º)  Mensualmente  se realizará  la Certificación  de los trabajos   realizados . El pago de los mismos los efectuará  directamente la Municipalidad , dentro de los plazos  previstos  en el respectivo  Pliego Particular  de Condiciones . A su vez  la Municipalidad  tomará a su cargo  el cobro  a los propietarios  afectados  en la forma que lo establezca  una Ordenanza   especial dictada  al efecto.-

Art. 89º)  En el Pliego Particular de Condiciones , se fijarán  los montos  máximos  mensuales  o anuales  que podrán  certificarse  al Contratista .-

Art. 90º ) Las Reparticiones  Públicas  tendrán  sesenta  (60) días de plazo  para abonar  sus deudas , en virtud  del ineludible  trámite  administrativo  que deben cumplir .-

CAPITULO XV

DE LAS MULTAS Y RESCISION DEL CONTRATO

Art. 91º)  La Municipalidad  podrá aplicar  multas  que sancionen  el incumplimiento de las estipulaciones  contractuales hasta un máximo  global  del diez por ciento  (10%)  del monto  total  del contrato  actualizado, las que  se preverán  para el cumplimiento de cada etapa  de la ejecución  del contrato, en los pliegos  particulares de condiciones  de cada obra .-

Art. 92º)  El contrato  se rescindirá  por las causas  y de la manera  en que se establezca  expresamente en los Pliegos  de Condiciones.

En todo  lo que no se prevea al respecto, será de aplicación  supletoria las disposiciones  contenidas  en la Ley  de Obras Públicas  de la Provincia  Nº 6080 y sus Decretos Reglamentarios Nº  4757/77 y Nº  4758/77.-

Art. 93º)  Derógase toda otra disposición  que se oponga  a la presente Ordenanza .-

Art. 94º)  COMUNIQUESE, publíquese , dése al Registro Municipal  y archívese .-

SANCIONADA  POR RESOLUCION  Nº  01352 DE LA SUBSECRETARIA  DE ASUNTOS MUNICIPALES .-

Promulgada : Mediante Decreto Nº  1237-368/83 de fecha  30 de setiembre de 1983.-

Departamento Ejecutivo

San Francisco, 30 de setiembre de 1983.-