HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

ORDENANZA Nº 3997

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO, SANCIONA CON FUERZA DE:

# ORDENANZA

Art. 1º) AUTORIZASE  al Departamento Ejecutivo Municipal  a contratar  a la MUNICIPALIDAD  DE LA CIUDAD DE FRONTERA , la provisión  de materiales , mano de obra y herramientas  necesarias para la ejecución  de la Obra . “PAVIMENTACION DEL CAMINO INTERPROVINCIAL”.-

Art. 2º) La obra  establecida en el Art. 1º) , comprenderá el lado oeste  en el tramo, entre calle San Francisco de Asís y la Av. Rosario  de Santa Fe, en jurisdicción de San Francisco.-

Art. 3º)  APRUEBANSE el Pliego Particular  de Especificaciones  Técnicas y Planos respectivos, en virtud  de los cuales  es contratad y efectuada  la obra citada .-

Art.   4º)  El plazo de ejecución  de la obra , se fija  en el término  de diez  (10)  meses, posteriores al mes de aprobación de esta Ordenanza .

En caso  de inclemencias metereológicas , este plazo se prorrogará  en forma proporcional  a los días  de atraso en la ejecución  de la obra .-

Art. 5º)  Determínase el Presupuesto Oficial de la presente obra , en la  suma de $ 124.500 (PESPS CIENTO VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS) .-

Art.  6º)   El pago del importe  establecido  en el Art. anterior , se abonará en diez (10) cuotas iguales  y consecutivas, considerándose  la primer cuota  con vencimiento dentro de los quince  (15) días  posteriores  al primer  mes de ejecución  de la obra , debiéndose  deducir de cada cuota , la suma  de $ 2.450 (PESOS  DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA)  como  concepto de pago a cuenta  de las unidades  entregadas  a al Municipalidad  de la ciudad de Frontera .-

Art. 7º)   Las certificaciones deberán ser extendidas  y aprobadas por la  inspección de  obra que designe la Secretaría  de Obras y Servicios  Públicos , quien deberá  llevar un registro de  ejecución  de la obra, de acuerdo  al plan  de trabajos establecidos.-

Art. 8º) La erogación que demande el cumplimiento de lo establecido  precedentemente  se imputará al Anexo II – Inciso 1 . Partida Principal  VIII – Item 1 – Sub-Item  10 – OBRAS VARIAS del Presupuesto vigente .-

Art.  9º)  REGISTRESE , comuníquese  al Departamento Ejecutivo, publíquese  y archívese .-

Dada en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante de la Ciudad de San Francisco, a los  cinco    días  del  mes de julio   del año mil novecientos noventa y cuatro.-