HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

ORDENANZA   Nº  6715

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO, SANCIONA CON FUERZA DE:

ORDENANZA

Art. 1º) RATIFÍCASE el contrato de Obra Pública suscripto entre  el Ministerio  de Educación  de la Provincia  de Córdoba  y la Municipalidad  de la ciudad  de San Francisco , que  se acompaña y forma  parte  de la presente como Anexo , para la ejecución de la obra : Construcción  de una Sala  con sanitarios en el Jardín de Infantes  Domingo Faustino Sarmiento de la ciudad de San Francisco.-

Art. 2º) El ingreso de los fondos provenientes  del Ministerio de Educación  de la Provincia  de Córdoba, como así también  el  egreso de los mismos , para  llevar a cabo  las obras señaladas en el contrato suscripto, se imputarán  a las cuentas específicas  del Presupuesto vigente .-

Art. 3º) REGISTRESE, comuníquese, al Departamento Ejecutivo, publíquese y archívese.-

Dada en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante de la Ciudad de San Francisco, a nueve  días del mes de junio  del año dos mil dieciséis.-

MINISTERIO DE EDUCACIÓN  DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

OBRA: Construcción  de una Sala de Sanitarios  en el Jardín de Infantes  “Domingo Faustino Sarmiento” de la localidad de San Francisco, Dto. San Justo – Provincia de Córdoba .

CONTRATO

En la ciudad de Córdoba , a los 22 días del me de Abril  de 2016  entre el Ministerio de Educación de la Provincia de  Córdoba, con domicilio en calle Rosario de Santa Fe Nº 650- Centro Cívico – Edificio Bajo, representada  en este acto por su titular Prof. Walter GRAHOVAC , en  adelante  también  denominado  EL CONTRATANTE ,  y por  la otra , la Municipalidad  de San Francisco, Departamento San Justo , con domicilio  en calle  9 de Julio 1187 , donde  también lo constituye  a todos los efectos  del presente contrato , representada  por el Sr. Intendente  Lic. Ignacio García Aresca,  quien acredita  facultades   suficientes  para celebrar  el presente  , en adelante  el CONTRATISTA , bajo  las cláusulas  que más abajo se detallan, acuerdan el presente CONTRATO DE OBRA PÚBLICA, , que será  financiado  en el marco del Programa Construcción de Aulas  Nuevas Ley  Nº 10.176.

CLÁUSULA  PRIMERA : EL CONTRATISTA  se compromete  y obliga a ejecutar  la siguiente  obra: “Construcción de Una Sala con Sanitarios”, en los plazos, términos, condiciones y características  técnicas establecidas  en los Planos, Memoria Descriptiva y Técnica, Cómputo, Presupuesto, Plan  de Avance, Pliegos de Condiciones  Generales y Particulares , Pliego  de Especificaciones Técnicas, todos comprendidos  en el  presente expediente  que ha tenido  a la vista  y suscripto de conformidad , y toda  otra documentación  complementaria , conforme  lo previsto  en la Ley  de Obras Públicas Nº 8164 y sus decretos  reglamentarios Nº  4757/77, Nº  4758/77 y demás documentos  todos los cuales  forman  parte integrante  del presente .

CLÁUSULA SEGUNDA : Todos  los documentos  mencionados  en la cláusula anterior y todos los detallados  en la cláusula  3 del Pliego de Condiciones Generales, forman  parte del presente Contrato .

CLAUSULA TERCERA :  El contratante  se obliga  a pagar  al Contratista  por la total  y correcta  ejecución  de la obra  mencionada  en la Cláusula   Primera , la suma  de PESOS QUINIENTOS  CUARENTA Y  CUATRO  MIL CON CERO  CENTAVOS  ($ 544.000,00), cantidad que se considera  como precio  total, global y único de la obra contratada por el sistema de Ajuste Alzado y la modalidad  prescripta  bajo las condiciones y con los alcances  establecidos  en los documentos  detallados  en la cláusula Primera  y Segunda que forman  parte integrante  del presente .

CLÁUSULA  CUARTA : EL CONTRATANTE conviene  en pagar a EL  CONTRATISTA   con la firma  del presente , se anticipará  el veinte por ciento (20%) del monto del contrato; cumplimentada la Etapa 1 de la Obra  : “Nivel  de Capa Aisladora”,  se otorgará  un treinta  por ciento  (30%), ejecutado el 50% de avance  físico, se abonará  un veinte  por ciento (20%), al 70%  de avance  de obra , se otorgará  un veinticinco  (25%) y al recibir  la Obra (100% de Avance Físico ) el último  cinco  por ciento (5%) del monto total  de contrato , de conformidad a lo establecido en el artículo 6º) del Pliego de Condiciones Particulares.

CLÁUSULA  QUINTA :  La Dirección  General de Infraestructura Escolar del Ministerio de este Ministerio o quien  ésta designe, será  el Representante  de la Repartición  y tendrá a su cargo la inspección Técnica  de la Obra . La Contratista , designará personal técnico capacitado a tal fin de ejercer la Dirección Técnica  de la Obra .

CLÁUSULA SEXTA : EL CONTRATISTA  declara no tener objeción  que formular a la documentación contractual , conocer por haberlo examinado el lugar  donde se ejecutará la obra, como asimismo todas las normas técnicas y legales que resultan de aplicación.

En prueba de conformidad con lo establecido en las cláusulas del presente contrato, ambas partes lo firman en dos ejemplares de un mismo tenor, en el lugar y fecha indicados  en el encabezamiento.