D E C R E T O  Nº 049/07

VISTO: El Expediente Nº 0037-SIS/01 “Red de Distribución de Gas Natural en el Parque Industrial Piloto San Francisco”; y

C O N S I D E R A N D O:

- Que en virtud del gran desarrollo del “Parque Industrial Piloto San Francisco S.A.”, resulta necesario una extensión de la red de distribución de gas natural contratada a EmpriGas S.A., para proveer a las industrias el  fluido necesario  para los procesos productivos.-

- Que por ello resulta imprescindible la ejecución de los metros necesarios para abastecer de gas natural al inmueble identificado como C: 02; S: 04; Mza.: 028; P: 021, de la firma Tratamientos Térmicos para Metales de Marcela Boutureira.-

- Que los precios para la ejecución de la obra de una extensión de la red de gas natural en el Parque Industrial Piloto San Francisco S.A, estaban fijados al mes de marzo de 1999.-

- Que atento a la crisis económico financiera expuesta a partir de diciembre de 2001, los precios en los insumos de la obra han variado.-

- Que la Secretaría de Economía y Finanzas y la Asesoría Letrada, oportunamente, en sendos informes, han expresado la razonabilidad y la legalidad en cuanto a la modificación del precio y la forma de pago del convenio oportunamente suscripto, lo que diera lugar a la sanción de la Ordenanza Nº 5250 que ratificara una Addenda al Convenio originario, sirviendo de antecedentes al presente.-

- Que con posterioridad a dicha modificación se han producido sustanciales incrementos en los distintos insumos de obra por lo que resulta necesario readecuar el precio de la misma, según lo informado por la Secretaría de Infraestructura y Servicios.-

///fs. 2.-

Sigue Decreto Nº 049/07.-

Por ello, el Intendente Municipal, en uso de sus facultades:

D E C R E T A :

- DISPÓNESE  la extensión de la Red de Distribución de Gas Natural en el Parque Industrial Piloto San Francisco S.A. para abastecer con dicho fluido al inmueble identificado como C: 02; S: 04; Mza.: 028; P: 021, de la firma Tratamientos Térmicos para Metales de Marcela Boutureira, con una extensión de Trescientos cincuenta y cuatro metros (354 m.), los cuales se verificarán in situ una vez terminada la obra, estableciéndose el precio por metro lineal en pesos Treinta y cuatro ($ 34,00), a los cuales se deberá adicionar el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), por lo que el monto total de las obras a ejecutar asciende a la suma de Pesos Catorce mil quinientos sesenta y tres con 56/100 ($ 14.563,56) incluido IVA, precio que comprende los trabajos y obligaciones a cargo de EmpriGas S.A. que surge del Anexo I del contrato de Ampliación de la red de distribución de gas natural al Parque Industrial Piloto de esta ciudad de fecha 03-03-1999, siendo a cargo de la Municipalidad el pago del monto citado, en las condiciones que se fijan en el Art. 2º), y la realización de los trabajos de excavación de zanjas, tapado y ejecución de las perforaciones necesarias.-

- Pago del precio: El 50% (cincuenta por ciento) del valor total de los trabajos a ejecutar, es decir, la suma final de Pesos Siete mil doscientos ochenta y uno con 78/100 ($ 7.281,78) incluido IVA, en dinero en efectivo previo al inicio de la obra y el 50% (cincuenta por ciento) restante referido al valor total de los trabajos ejecutados y medidos, al momento de la habilitación de la misma.-

- La erogación que demande el cumplimiento del presente decreto será imputada al Anexo II – Inciso 1 – Partida Principal VIII – Item 1 – Sub Item 17 – AMPLIACIÓN OBRA DE GAS PARQUE INDUSTRIAL/URBANA del Presupuesto vigente.-

///fs. 3.-

### Sigue Decreto Nº 049/07.-

- PROTOCOLICESE, notifíquese, cumplimentado archívese.-

DEPARTAMENTO EJECUTIVO

San Francisco, 12 de marzo de 2007.-

bm.-