DECRETO Nº 140/07

VISTO: El Expediente N° 035-SIS/07 y el informe de la Secretaría de Infraestructura y Servicios obrante a fs. 01; y

CONSIDERANDO:

-Que la situación reinante en la casi totalidad del área urbana, por causa de las intensas precipitaciones registradas, generaron un sin número de problemas, en todos los niveles de intervención, en cuanto a la prestación de servicios;

-Que la problemática se generalizó y se extendió a los canales externos e internos de desagües pluviales, sumideros, incremento significativo de las napas freáticas, colapso de la red cloacal, generando la inevitable presencia de aguas servidas en la vía pública, anegamiento de calles, ocasionando el aislamiento de sectores del área urbana, siendo imposible la prestación de servicios básicos;

-Que la situación antes descripta, además de los equipos y personal afectado a la emergencia, hizo imprescindible la disponibilidad de un equipo aspirador montado sobre camión  de aproximadamente 8.000 litros de capacidad, a los efectos de ponerlo a trabajar en aquellos sectores donde la presencia  y escurrimiento de las aguas, se hace dificultoso o más lento, ya sea por la congestión reinante o por el afloramiento del agua de la napa;

-Que por las razones antes expuestas, la Secretaría de Infraestructura y Servicios procedió a firmar un convenio por medio del cual se contrató a la firma ASHIRA  S.A. para la provisión de un equipo de las características antes señaladas, por un plazo mínimo de sesenta días a partir del 20 de marzo de 2007, con opción a prórroga por treinta días más;

-Que en virtud del tiempo transcurrido, la Secretaría de Infraestructura y Servicios, solicita a fs. 07 del citado Expte. Nº 035-SIS/07 se abone  a la firma ASHIRA S.A. los períodos ya trabajados, prorrogando el plazo inicial por treinta días más;

-Que el Art. 30°), apartado 2), Capítulo II, de la Ordenanza Nº 5359 que establece el Régimen de Contrataciones vigente, faculta al Departamento Ejecutivo Municipal  a contratar en  forma directa mediante decreto;

Por ello el Intendente Municipal en uso de  sus  facultades:

D E C R E T A:

Art.1º)  APRUEBASE convenio suscripto con  la firma ASHIRA  S.A para la provisión de un equipo aspirador montado sobre camión,  con capacidad de 8.000 litros, por la suma de $ 24.000,00 (Pesos veinticuatro mil) mensuales, a partir del  20 de marzo de 2007, por el  término de dos meses con opción a treinta días más,  en virtud de los considerandos anteriormente citados.-

Art.2º)  ABONESE  a la firma ASHIRA  S.A la suma de $ 48.000,00 (Pesos cuarenta y ocho mil) correspondiente a los dos meses ya ejecutados.-

Art.3º) PRORROGUESE por treinta días más el convenio firmado oportunamente con la firma  ASHIRA  S.A  para la provisión de un equipo aspirador montado sobre camión.-

Art.4º) La  erogación  que  demande  el cumplimiento de lo establecido precedentemente se  imputará  a la partida establecida en el Anexo I – Inciso 1 – Partida Principal III  – Item 1   – Sub-item  1  – SERVICIOS PUBLICOS EJECUTADOS POR TERCEROS  del Presupuesto vigente.-

Art.5º)  PROTOCOLICESE,    tome   conocimiento    la    Secretaría de Infraestructura y Servicios, cumplimentado archívese.-

DEPARTAMENTO EJECUTIVO

SAN FRANCISCO  24  DE MAYO DE 2007