DECRETO Nº 304/07

VISTO: El informe de la Secretaría de Infraestructura y Servicios obrante a fs. 01; y

CONSIDERANDO:

-Que según el informe de la Secretaría de Infraestructura y Servicios, al  efectuarse la ampliación de la red colectora cloacal del sector oeste, en el Barrio Dos Hermanos, las condiciones originales del suelo una vez iniciada la obra, se agravaron dadas las intensas lluvias acaecidas desde noviembre de 2006 hasta abril de 2007, elevando el nivel de la napa freática, cuyo nivel medio era ya elevado, y llegando en varios sectores de la ciudad a superar el nivel natural del terreno;

-Que por los motivos antes expuestos, la firma   OMAR CERETTA CONSTRUCCIONES SRL, contratista de la obra de red cloacal del Barrio Dos Hermanos, debió adoptar medidas especiales, como proceder a la depresión del acuífero libre con bombas en forma permanente, y ejecutar la excavación por medios mecánicos a través de una máquina dragalina, a fin de dar seguridad a los operarios, en razón de los continuos desmoronamientos del suelo;

-Que tal como surge del informe de la funcionaria interviniente, los servicios se han efectivamente prestado y con plena conformidad de los representantes del Municipio, lo que genera el indiscutible derecho al prestatario a una retribución justa por los mismos;

-Que  por las razones señaladas, la Secretaría de Infraestructura y Servicios, dada las circunstancias excepcionales mencionadas y la urgencia por finalizar la obra, solicita el reconocimiento  del gasto efectuado;

-Que el Art. 30°), segundo apartado,  Capítulo II, de la Ordenanza que establece el Régimen de Contrataciones vigente, en concordancia con  el Art. 29º) Inciso l) de la Ordenanza 5373, faculta al Departamento Ejecutivo a contratar en  forma directa mediante Decreto;

Por ello el Intendente Municipal en uso de  sus  facultades

D E C R E T A:

Art.1º)  RECONOZCASE a  la firma OMAR CERETTA CONSTRUCCIONES SRL la suma de $ 33.500,00 (Pesos treinta y tres mil quinientos) por realizar tareas de depresión de napas y excavación;   en virtud de los considerandos anteriormente citados.-

Art.2º)  La  erogación  que  demande  el cumplimiento de lo establecido precedentemente se  imputará  a la partida establecida en el Anexo I – Inciso 1 – Partida Principal III  – Item 1   – Sub-item  1  – SERVICIOS PUBLICOS EJECUTADOS POR TERCEROS  del Presupuesto vigente.-

Art.3º) PROTOCOLICESE, comuníquese, tome   conocimiento    la    Secretaría de Infraestructura y Servicios, cumplimentado archívese.-

DEPARTAMENTO EJECUTIVO

SAN FRANCISCO  02  DE OCTUBRE DE 2007