D E C R E T O  Nº 311/07

VISTO: El Expediente N* 030-SGC/07;y

# C O N S I D E R A N D O

-Que según las constancias obrantes en el Expediente Nº 030-SGC/07, mediante de la Ordenanza Nº 5658 promulgada por Decreto Nº 299/07 de fecha 01 de octubre de 2007, se ha autorizado a la ASOCIACIÓN CIVIL CENTRO VECINAL  BARRIO ROQUE SAENZ PEÑA a construir un Centro de Salud Municipal en el lugar y según proyecto, memoria descriptiva y pliego de especificaciones técnicas provistos por la Municipalidad, ajustando el gasto íntegro a realizar para el mismo, hasta su terminación, incluidos materiales y mano de obra, a la suma de Pesos Ciento once mil quinientos  ($ 111.500,00);

-Que asimismo la citada Ordenanza Nº 5658 autoriza al Departamento Ejecutivo Municipal a otorgar un subsidio no reintegrable y con cargo de rendición de cuentas a la ASOCIACIÓN CIVIL CENTRO VECINAL  BARRIO ROQUE SAENZ PEÑA, el que deberá ser destinado a construir un Centro de Salud Municipal;

-Que es necesario confeccionar la norma legal a los fines de poder efectuar el pago respectivo;

Por ello, el Intendente Municipal, en uso de sus facultades:

# D E C R E T A

Art.1º)  ABONESE a la ASOCIACIÓN CIVIL CENTRO VECINAL  BARRIO ROQUE SAENZ PEÑA de esta ciudad,  la suma de $ 111.500,00 (Pesos Ciento once mil quinientos), en concepto de subsidio no reintegrable y con cargo de rendición de cuentas, en virtud de los considerandos anteriormente citados.-

Art.2º)  El pago del importe establecido en el Art. 1º) se hará escalonadamente a razón de un 35% (treinta y cinco por ciento) a la firma del contrato de construcción con la empresa que el Centro Vecinal seleccione, y el resto, según avance de obra, el 35% (treinta y cinco por ciento) cuando la mampostería se encuentre a nivel del techo; un 20% (veinte por ciento) a la finalización de la colocación de estructura y techo metálico y el 10% (diez por ciento) restante, con certificaciones parciales hasta la finalización de la obra.-

### Art.3º)      La erogación que demande el cumplimiento de lo establecido

precedentemente se imputará al Anexo II – Inciso 1 – Partida   Principal  VIII – Item 1 – Sub-item 8 – EDIFICIOS MUNICIPALES del  Presupuesto vigente

Art.4º)  PROTOCOLICESE, dése al Registro Municipal, comuníquese, publíquese, cumplimentado archívese.-

DEPARTAMENTO EJECUTIVO

SAN FRANCISCO 03 DE OCTUBRE DE 2007