DECRETO Nº 333/07

VISTO: El Expte. Nº 0105-SIS/07 y el informe de la Secretaría de Infraestructura y Servicios obrante a fs. 01; y

CONSIDERANDO:

-Que las características del suelo de la ciudad, un limo muy arcilloso que se satura rápidamente, provoca un escurrimiento muy lento de baja velocidad, ocacionando un crecimiento del nivel de la napa freática, sostenido con el aporte del agua domiciliaria  y de las  precipitaciones, razón por la cual los pozos negros domiciliarios dejaron de funcionar provocando derrames de líquidos cloacales con el alto riesgo sanitario que ello implica para todos los habitantes de nuestra ciudad;

-Que según el informe de la Secretaría de Infraestructura y Servicios, al  llevarse a cabo la obra de construcción de colectores principales, estación elevadora y ampliación de la red colectora cloacal del sector oeste, que comprende a los Barrios 9 de Setiembre, Dos Hermanos, Independencia, Cottolengo y 20 de Junio, las condiciones originales del suelo una vez iniciada la obra, se agravaron dadas las intensas lluvias acaecidas desde noviembre de 2006 hasta abril de 2007, elevando el nivel de la napa freática, cuyo nivel medio era ya elevado, y llegando en varios sectores de la ciudad a superar el nivel natural del terreno;

-Que por los motivos antes expuestos, la Secretaría de Infraestructura y Servicios debió adoptar medidas constructivas excepcionales y con carácter de urgente, por lo que procedió a contratar los servicios de la firma  FEDERICO G. MASCOLO – Obras – Construcciones y Servicios para realizar tareas de ejecución de zanjas y colocación de cañerías;

-Que tal como surge del informe de la funcionaria interviniente, los servicios se han efectivamente prestado y con plena conformidad de los representantes del Municipio, lo que genera el indiscutible derecho al prestatario a una retribución justa por los mismos;

-Que  por las razones señaladas, la Secretaría de Infraestructura y Servicios, dada las circunstancias excepcionales mencionadas y la urgencia por finalizar la obra, solicita el reconocimiento  del gasto efectuado;

-Que el Art. 30°), segundo apartado,  Capítulo II, de la Ordenanza que establece el Régimen de Contrataciones vigente, en concordancia con  el Art. 29º) Inciso l) de la Ordenanza 5373, faculta al Departamento Ejecutivo a contratar en  forma directa mediante Decreto;

Por ello el Intendente Municipal en uso de  sus  facultades

D E C R E T A:

Art.1º)  RECONOZCASE a  la firma FEDERICO G. MASCOLO – Obras – Construcciones y Servicios la suma de $ 31.992,00 (Pesos treinta y un mil novecientos noventa y dos) por realizar tareas de ejecución de zanjas y colocación de cañerías;   en virtud de los considerandos anteriormente citados.-

Art.2º)  La  erogación  que  demande  el cumplimiento de lo establecido precedentemente se  imputará  a la partida establecida en el Anexo II – Inciso 1 – Partida Principal VIII  – Item 1   – Sub-item  23  – OBRAS CLOACAS COLECTORA MAXIMA  del Presupuesto vigente.-

Art.3º) PROTOCOLICESE, comuníquese, tome   conocimiento    la    Secretaría de Infraestructura y Servicios, cumplimentado archívese.-

DEPARTAMENTO EJECUTIVO

SAN FRANCISCO  10  DE OCTUBRE DE 2007