DECRETO Nº 339/07

VISTO: El Expediente N° 056/SIS/06 y el informe de la Secretaría de Infraestructura y Servicios obrante a fs. 48; y

CONSIDERANDO:

-Que en el marco de la Obra  de Ejecución del Plan de 400 Viviendas que se está llevando a cabo en la ciudad, mediante Decreto Nº 143/06, se contrató en forma directa a la firma OMAR CERETTA CONSTRUCCIONES SRL para distribución y nivelado de suelo en los corazones de manzana y frente a las viviendas, por un volumen de diecinueve mil seiscientos veintiocho metros cúbicos (19.628 m3) y  para la carga y transporte de suelos a una distancia de 11,8 kilómetros, desde su lugar de origen y hasta el sitio de descarga en el corazón de manzana o frente a las viviendas, según las necesidades de obra;

-Que en nota remitida por la Dirección Provincial de la Vivienda  obrante a fs. 47 del citado Expte. Nº 056/SIS/06, se informa que resta cumplimentar con el movimiento de suelo en patios y jardines, debiendo estar el mismo por debajo del nivel de la vereda perimetral, siendo necesaria su terminación en forma urgente a los fines de poder efectuar la colocación  de verjas, potes y alambrados en las viviendas correspondientes;

-Que según informe de la Secretaría de Infraestructura y Servicios, el citado trabajo de movimiento de suelos solicitado por la Dirección Provincial de la Vivienda, no está incluido dentro de la contratación  efectuada mediante Decreto Nº 143/06, generándose una ampliación de obra de 1.986 m3, tanto en lo concerniente a la distribución y nivelación del suelo en el corazón de manzanas y frentes de las viviendas, como así también en el transporte de suelos;

-Que por las razones antes expuestas, y ante la necesidad de terminar con urgencia los trabajos requeridos por la Dirección Provincial de la Vivienda,  la Secretaría de Infraestructura y Servicios  solicita la ampliación de la contratación inicialmente efectuada con la firma OMAR CERETTA CONSTRUCCIONES SRL, en las mismas condiciones pactadas;

-Que el Art. 30°), apartado 3), Capítulo II, de la Ordenanza Nº 5359 que establece el Régimen de Contrataciones vigente, faculta al Departamento Ejecutivo Municipal  a contratar en  forma directa;

Por ello el Intendente Municipal en uso de  sus  facultades:

D E C R E T A:

Art.1º) AMPLIASE la contratación con la firma OMAR CERETTA CONSTRUCCIONES SRL en la suma de Un peso con cincuenta y cinco centavos ($1,55) el metro cúbico de tierra, para el distribuido y

nivelado de suelo en los corazones de manzana y frente de las cuatrocientas viviendas, por un volumen de un mil novecientos ochenta y seis metros cúbicos (1.986 m3), lo que hace un total de Pesos tres mil setenta y ocho con 30/100 ($ 3.078,30).-

Art.2º) CONTRÁTASE en forma directa a la firma OMAR CERETTA CONSTRUCCIONES SRL en la suma de Trece pesos con diez centavos ($13,10) por cada metro cúbico de tierra, la carga y transporte, desde su lugar de origen y hasta el sitio de descarga en el corazón de manzana o frente a las viviendas, según las necesidades de obra, por un volumen de un mil novecientos ochenta y seis metros cúbicos (1.986 m3), lo que hace un total de Pesos veintiséis mil dieciséis con 60/100 ($ 26.016,60).-

Art.3º)  La  erogación  que  demande  el cumplimiento de lo establecido precedentemente se  imputará  a la partida establecida en el Anexo II – Inciso 1 – Partida Principal VIII – Item 1 – Sub-item 4 – denominada INFRAESTRUCTURA PLANES DE VIVIENDA del Presupuesto vigente.-

Art.4º)  PROTOCOLICESE,    tome   conocimiento    la    Secretaría de Infraestructura y Servicios, cumplimentado archívese.-

DEPARTAMENTO EJECUTIVO

SAN FRANCISCO 10 DE OCTUBRE 2007